Автономное образовательное учреждение

высшего образования Ленинградской области

«Государственный институт экономики, финансов, права и технологий»

Утверждаю

Заведующий кафедрой

к.т.н., доцент Н.В. Васильев

ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ

ПО ДИСЦИПЛИНЕ

«Управление проектами в строительстве»

Направление подготовки

08.03.01 «Строительство»

Направленность (профиль) образовательной программы

Благоустройство городских и сельских территорий

Квалификация (степень) выпускника

бакалавр

Форма обучения

очная

Гатчина

2022

Фонд оценочных средств разработан на основе актуализированного Федерального государственного образовательного стандарта высшего образования (далее ФГОС ВО) по направлению подготовки 08.03.01 – Строительство направленность (профиль) подготовки – Благоустройство городских и сельских территорий.

Квалификация (степень, уровень): бакалавр

Организация-разработчик: АОУ ВО ЛО «Государственный институт экономики, финансов, права и технологий»

Рассмотрен и одобрен на заседании кафедры инженерного образования 27.10.2022г. Протокол №1.

1 Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе освоения образовательной программы

Дисциплина участвует в формировании следующих компетенций и их индикаторов:

ПК-1 Способен к управлению производством отдельных этапов строительных работ (ПК-1.3. Формирует и ведет документацию производственного этапа строительных работ с использованием цифровых компьютерных технологий)

| 1 этап | 2 этап | 3 этап | 4 этап |
| --- | --- | --- | --- |
| (2 сем.) | (3,4 сем.) | (5, 6, 7 сем.) | (7,8 сем.) |
| Охрана труда и техника безопасности | Сопротивление материалов Учебная практика (ознакомительная практика) Учебная практика (технологическая практика) | Теория градорегулирования Бухгалтерский учет и сметное дело Технологии мультимедиа в строительстве Технические решения и проектирование в строительстве | Экспертиза проектной документации Основы реконструкции и ремонта Диагностика технического состояния строительных конструкций Проектирование экстерьеров городских и сельских поселений Цифровизация в строительстве Компьютерное обеспечение проекта Проектирование интерьеров Управление проектами в строительстве Техническая эксплуатация сооружений и городских территорий Производственная практика (Преддипломная практика) |

2 Описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных этапах их формирования, описание шкал оценивания

| Шкала оценивания | Компетенции (индикатор) | Планируемые результаты обучения |  | Критерии оценивания результатов обучения |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Оценка «неудовлетворительно» / незачет (0-54 баллов) | Оценка «удовлетворительно» / зачет (55-69 баллов) |  | Оценка «хорошо» / зачет (70-84 балла) | Оценка «отлично» / зачет (85-100 баллов) |
| Описание показателей и критериев оценивания компетенций | 4 этап |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ПК-1 (ПК-1.3) |  | Знания: основных принципов ведения и управления производственных этапов проекта в строительстве | Не знает. Допускает грубые ошибки | Демонстрирует частичные знания без грубых ошибок | Знает достаточно в базовом объеме |  | Демонстрирует высокий уровень знаний |
|  |  |  | Умения: формировать и вести документацию проекта при управлении и ведении проекта в строительстве | Не умеет. Демонстрирует частичные умения, допуская грубые ошибки | Демонстрирует частичные умения без грубых ошибок | Умеет применять знания на практике в базовом объеме |  | Демонстрирует высокий уровень умений |
|  |  |  | Навыки: формирования и ведения документации проекта с использованием цифровых компьютерных технологий | Не владеет. Демонстрирует низкий уровень владения, допуская грубые ошибки | Демонстрирует частичные владения без грубых ошибок | Владеет базовыми приемами |  | Демонстрирует владения на высоком уровне |

3. Оценочные средства для проведения процедур внутренней и внешней оценки качества образовательной деятельности

| № | Вопрос | Ответ |
| --- | --- | --- |
| 1 | Лицом, осуществляющим финансирование проекта за счет своих или привлеченных средств, является А) инвестор проекта Б) координационный совет В) куратор проекта Г) руководитель проекта Д) заказчик проекта | А |
| 2 | Факторы, сильнее всего влияющие на реализацию проекта А) экономические и социальные Б) экономические и организационные В) экономические и правовые | Б |
| 3 | Участники проекта это А) потребители, для которых предназначался реализуемый проект Б) заказчики, инвесторы, менеджер проекта и его команда В) физические и юридические лица, непосредственно задействованные в проекте или чьи интересы могут быть затронуты в ходе выполнения проекта | В |
| 4 | Временным промежутком между началом реализации и окончанием проекта является А) Стадия проекта Б) Жизненный цикл проекта В) Результат проекта | А |
| 5 | Ресурсами, учитываемыми в программе Microsoft Project, являются А) Материальные, трудовые, затратные Б) Материальные, трудовые, временные В) Трудовые, финансовые, временные | Б |
| 6 | Ликвидация проекта является частью: А) инвестиционной стадии Б) эксплуатационной стадии В) предынвестиционной стадии Г) не относится к жизненному циклу | Г |
| 7 | Горизонтальной линейной диаграммой, на которой задачи проекта представляются протяженными во времени отрезками, характеризующимися датами начала и окончания, задержками и, возможно, другими временными параметрами, называется диаграммой А) Бранта Б) предшествования-следования В) Ганта | В |
| 8 | Проекты, имеющие высокую прибыльность и дающие конкурентоспособную продукцию, финансируются А) с дополнительным регрессом на заемщика Б) без права регресса на заемщика В) с полным регрессом на заемщика | Б |
| 9 | Основные направления и цели осуществления будущего проекта описываются в разделе бизнес-плана «Анализ … А) положения дел в отрасли Б) рынка В) продукции | Б |
| 10 | Проект, характеризующийся тем, что имеет только одного постоянного сотрудника – руководителя проекта, выполняющего функции коммуникационного центра проекта, является ………. Матричной структурой: А) единичной Б) сильной В) слабой | В |
| 11 | Функции контроля за реализацией проекта выполняет банк-кредитор и А) подрядчик Б) специализированная компания В) лизинговая организация | Б |
| 12 | Представителем руководства родительской компании, курирующим выполнение работ проекта, является А) инвестор проекта Б) координационный совет В) куратор проекта Г) руководитель проекта Д) инициатор проекта | В |
| 13 | Проектный офис – это подразделение, которое А) облегчает процесс административного управления проектами Б) облегчает процесс подготовки производства В) помогает организовать хозяйственное обслуживание проекта Г) облегчает процесс обработки информации в проекте | А |
| 14 | Риском при осуществлении проекта является вероятность возникновения неблагоприятных А) финансовых последствий в форме потери ожидаемого дохода в ситуациях неопределенности его осуществления. Б) политических последствий в форме потери ожидаемого дохода в ситуациях неопределенности его осуществления. В) социальных последствий в форме потери ожидаемого дохода в ситуациях неопределенности его осуществления. Г) экологических последствий в форме потери ожидаемого дохода в ситуациях неопределенности его осуществления. | А |
| 15 | Сетевое планирования основывается на методах оценки и пересмотра планов, а также А) на построении стрелочных диаграмм Б) на структурной декомпозиции работ В) на критическом пути | В |
| 16 | Метод контроля фактического выполнения работ по проекту, в котором работа делится на части, каждая из которых подразумевает определенную степень завершенности работы, является методом контроля А) по узлам Б) по контрольным точкам В) по вехам | В |
| 17 | Членом команды управления проектом, лично отвечающим за все результаты проекта, является А) инвестор проекта Б) координационный совет В) куратор проекта Г) руководитель проекта Д) заказчик проекта | Г |
| 18 | При чередовании периодов убыточности и прибыльности проекта его называют А) проектом с ординарным денежным потоком Б) высокорискованным проектом В) мультипроектом Г) проектом с неординарным денежным потоком | Г |
| 19 | Результатом реализации проекта для подрядчика является А) чистая прибыль предприятия Б) оплата подрядных работ В) улучшение качества Г) дивиденды | Б |
| 20 | К долгосрочным относится проект продолжительностью А) 1 год Б) 6 лет В) 2 года Г) полгода | Б |