Автономное образовательное учреждение высшего образования Ленинградской области

«Государственный институт экономики, финансов, права и технологий»

Утверждаю Заведующий кафедрой

к.т.н., доцент Н.В. Васильев

ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ПО ДИСЦИПЛИНЕ

«Организация и планирование технической эксплуатации зданий»

Направление подготовки

08.03.01 «Строительство»

Направленность (профиль) образовательной программы Благоустройство городских и сельских территорий

Квалификация (степень) выпускника бакалавр

Форма обучения очная

Гатчина

2022

Фонд оценочных средств разработан на основе актуализированного Федерального государственного образовательного стандарта высшего образования (далее ФГОС ВО) по направлению подготовки 08.03.01 – Строительство направленность (профиль) подготовки

– Благоустройство городских и сельских территорий. Квалификация (степень, уровень): бакалавр

Организация-разработчик: АОУ ВО ЛО «Государственный институт экономики, финансов, права и технологий»

Рассмотрен и одобрен на заседании кафедры инженерного образования

27.10.2022г. Протокол№1.

1 Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе освоения образовательной программы

Дисциплина участвует в формировании следующей компетенции и ее индикаторов:

ПК-2 Способен подготавливать к производству строительные работы на объекте капитального строительства (ПК-2.1. Формирует планы подготовительных работ на участке производства этапа строительных работ с учетом применения типовых технологий строительства зданий и сооружений)

| 1 этап | 2 этап | 3 этап | 4 этап |
| --- | --- | --- | --- |
| (3,4 сем.) | (5,6 сем.) | (6 сем.) | (7, 8 сем.) |
| Строительные материалы Современные технологии и строительство зданий Учебная практика (технологич еская практика) | Строительная механика Строительные конструкции Генеральный план | Организация и планирование технической эксплуатации зданий Территориально- пространственное развитие объектов недвижимости Производственная практика (технологическая практика) | Городской транспорт Организация проектных и изыскательных работ Производственная практика (Преддипломная практика) |

- Описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных этапах их формирования, описание шкал оценивания

| Шка ла оце нива ния | Комп етен ции (инд икато р) | Планируемые результаты обучения | Критерии оценивания результатов обучения |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Оценка «неудовлетворительно» / незачет (0-54 баллов) | Оценка «удовлетворительно» / зачет (55-69 баллов) | Оценка «хорошо» / зачет (70-84 балла) |
| Опи сани е пока зате лей и крит ерие в оце нива ния ком пете нци й | 2 этап |  |  |  |  |
|  | ПК - 2 (ПК — 2.1) | Знания: основных видов металлических, каменных и деревянных конструкций, основных видов оснований и фундаментов, основных видов железобетонных и каменных конструкций, основных видов строительных конструкций, основ формирования генерального плана. | Не знает. Допускает грубые ошибки | Демонстрирует частичные знания без грубых ошибок | Знает достаточно в базовом объеме |
|  |  | Умения: организовывать формирование технической эксплуатации зданий с учетом применения типовых технологий, формировать планы строительных работ металлических и деревянных конструкций с учетом применения типовых технологий для строительства зданий и сооружений , формировать планы строительных работ оснований и фундаментов с учетом применения типовых технологий , формировать планы строительных работ железобетонных и каменных конструкций с учетом применения типовых технологий , | Не умеет. Демонстрирует частичные умения, допуская грубые ошибки | Демонстрирует частичные умения без грубых ошибок | Умеет применять знания на практике в базовом объеме |

|  |  | формировать планы строительных работ строительных конструкций с учетом применения типовых технологий , формировать генеральный план учетом применения типовых технологий |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Навыки: планирования формирования технической эксплуатации зданий с учетом применения типовых технологий, подготовки к строительным работам металлических и деревянных конструкций для строительства зданий и сооружений , подготовки строительным работам оснований и фундаментов , подготовки к строительным работам железобетонных и каменных конструкций для строительства зданий и сооружений , подготовки к строительным работам строительных конструкций , подготовки к формированию генерального плана с учетом применения типовых технологий | Не владеет. Демонстрирует низкий уровень владения, допуская грубые ошибки | Демонстрирует частичные владения без грубых ошибок | Владеет базовыми приемами |

3 Оценочные средства для проведения процедур внутренней и внешней оценки качества образовательной деятельности

| № п/п | Вопрос / варианты ответов | Ответ |
| --- | --- | --- |
| 1 | Что является ключевым фактором организации строительного производства? а) Увеличение сроков строительства б) Комплексный подход к управлению всеми ресурсами и процессами на строительной площадке в) Игнорирование нормативных требований г) Минимизация количества используемой техники | А |

| 2 | Какой первичный документ определяет последовательность выполнения строительно- монтажных работ? а) Технический паспорт объекта б) Проект производства работ (ППР) в) Акт приемки скрытых работ г) Договор подряда | Б |
| --- | --- | --- |
| 3 | Что такое "строительный генеральный план"? а) План расстановки мебели в офисе строительной организации б) Схема расположения зданий, сооружений, временных дорог, мест складирования материалов и размещения строительной техники на строительной площадке в) План благоустройства прилегающей территории после завершения строительства г) График отпусков строительного персонала | В |
| 4 | Какую основную функцию выполняет календарный план? а) Определение стоимости всех строительных работ б) Установление сроков начала и окончания всех видов работ и этапов строительства в) Контроль качества строительных материалов г) Распределение заработной платы рабочим | Б |
| 5 | Что такое "поточность" в строительстве? а) Процесс одновременного выполнения всех работ б) Организация выполнения строительных работ такими методами, чтобы каждый этап или вид работ выполнялся последовательно, с оптимальными временными интервалами, обеспечивая непрерывность процесса в) Увеличение числа рабочих на каждом этапе г) Использование одного и того же вида техники для всех работ | Б |
| 6 | Кем утверждается Проект производства работ (ППР)? а) Заказчиком б) Подрядчиком в) Государственным надзорным органом г) Любым сотрудником строительной организации | А |
| 7 | Что включает в себя понятие "строительная готовность"? а) Наличие всех разрешений на строительство б) Состояние объекта, при котором созданы условия для начала производства основных строительно-монтажных работ в) Полностью завершенный объект, сданный в эксплуатацию г) Наличие всех необходимых стройматериалов на складе | Б |
| 8 | Какой метод организации строительства предполагает одновременное выполнение работ на разных участках или этапах? а) Последовательный метод б) Параллельный метод (метод ритмичных потоков) в) Линейный метод г) Гибридный метод | В |
| 9 | Что такое "строительный объект"? а) Любое здание, построенное человеком б) Совокупность зданий и сооружений, предназначенных для выполнения определенных функций, а также связанных с ними инженерных коммуникаций и объектов благоустройства в) Только жилой дом г) Временные сооружения на стройплощадке | В |
| 10 | Каков основной принцип "комплексной механизации" в строительстве? а) Уменьшение использования машин и механизмов б) Применение наиболее производительных машин, механизмов и средств малой механизации для выполнения всех видов работ в) Полный отказ от ручного труда г) Использование только одной универсальной машины | Б |
| 11 | Какой метод используется для сетевого планирования строительных работ? а) Линейное программирование б) Метод критического пути (CPM) в) Анализ временных рядов г) Статистический анализ | А |
| 12 | Что такое "критический путь" в сетевом графике? а) Самый короткий путь выполнения всех работ б) Последовательность работ, определяющая минимально возможный срок завершения всего проекта в) Путь, который не требует контроля г) Путь с наименьшими затратами | А |
| 13 | Какой документ является основой для формирования бюджета проекта? а) Постановление правительства б) Сметная документация в) Личные записи прораба г) Технический проект | Б |

| 14 | Что такое "строительный цикл"? а) Период между началом и окончанием строительства одного здания б) Период времени, в течение которого выполняются все основные виды строительных работ, от начала до завершения строительства объекта в) Время, необходимое для проведения одного осмотра г) Период эксплуатации здания | В |
| --- | --- | --- |
| 15 | Как называется процесс определения очередности выполнения работ в строительстве? а) Управление персоналом б) Планирование в) Маркетинг г) Логистика | Б |
| 16 | Какой документ устанавливает последовательность выполнения работ в зависимости от их типа и характера? а) Закон о строительстве б) Технологическая карта в) Нормы пожарной безопасности г) Правила внутреннего распорядка | Б |
| 17 | Кто осуществляет авторский надзор в процессе строительства? а) Рабочие строительной бригады б) Проектировщик, автор проекта в) Специалисты по охране труда г) Служба заказчика | А |
| 18 | Что такое "контроль качества" в строительстве? а) Только визуальная оценка б) Система мероприятий, направленная на обеспечение соответствия качества применяемых материалов, выполненных работ и технических решений установленным стандартам, нормам и проекту в) Игнорирование дефектов г) Уведомление заказчика о начале работ | Б |
| 19 | Какой вид контроля проводится до начала основных работ? а) Контроль исполнительной документации б) Входной контроль в) Операционный контроль г) Приемочный контроль | В |
| 20 | Какой вид документации составляется по окончании строительства для подтверждения выполнения всех работ в соответствии с проектом? а) Акт на скрытые работы б) Исполнительная документация в) Технический паспорт г) Сметный расчет | В |