Автономное образовательное учреждение

высшего образования Ленинградской области

«Государственный институт экономики, финансов, права и технологий»

Утверждаю

Заведующий кафедрой

к.т.н., доцент Н.В. Васильев

ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ПО ДИСЦИПЛИНЕ

«Организация и экономика строительного производства»

Направление подготовки

08.03.01 «Строительство»

Направленность (профиль) образовательной программы

Благоустройство городских и сельских территорий

Квалификация (степень) выпускника

бакалавр

Форма обучения

очная

Гатчина

2022

Фонд оценочных средств разработан на основе актуализированного Федерального государственного образовательного стандарта высшего образования (далее ФГОС ВО) по направлению подготовки 08.03.01 – Строительство направленность (профиль) подготовки – Благоустройство городских и сельских территорий.

Квалификация (степень, уровень): бакалавр

Организация-разработчик: АОУ ВО ЛО «Государственный институт экономики, финансов, права и технологий»

Рассмотрен и одобрен на заседании кафедры инженерного образования 27.10.2022г. Протокол №1.

1 Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе освоения образовательной программы

Дисциплина участвует в формировании следующих компетенций и их индикаторов:

УК-9.1. Понимает базовые принципы функционирования экономики и экономического развития

1 этап

Понимает базовые принципы функционирования экономики и экономического развития (7 сем.)

Организация и экономика строительного производства

УК-9.2. Применяет методы экономического и финансового планирования достижения текущих и долгосрочных финансовых целей

1 этап

Применяет методы экономического и финансового планирования достижения текущих и долгосрочных финансовых целей (8 сем.)

Организация и экономика строительного производства

ОПК-6.5. Оценка основных технико-экономических показателей проектных решений объекта профессиональной деятельности

1 этап

Оценка основных технико-экономических показателей проектных решений объекта профессиональной деятельности (7,8 сем.)

Организация и экономика строительного производства

ОПК-9.1. Составление перечня и последовательности выполнения работ производственным подразделением в области строительства, жилищно-коммунального хозяйства и/или строительной индустрии

1 этап

Составление перечня и последовательности выполнения работ производственным подразделением в области строительства, жилищно-коммунального хозяйства и/или строительной индустрии (7,8 сем.)

Организация и экономика строительного производства

ОПК-9.2. Управление и контроль выполнения работниками подразделения производственных заданий в области строительства, жилищно-коммунального хозяйства и/или строительной индустрии

1 этап

Управление и контроль выполнения работниками подразделения производственных заданий в области строительства, жилищно-коммунального хозяйства и/или строительной индустрии (7,8 сем.)

Организация и экономика строительного производства

2 Описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных этапах их формирования, описание шкал оценивания

| Шкала оценивания | Компетенции (индикатор) | Планируемые результаты обучения | Критерии оценивания результатов обучения |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Оценка «неудовлетворительно» / незачет (0-54 баллов) | Оценка «удовлетворительно» / зачет (55-69 баллов) | Оценка «хорошо» / зачет (70-84 балла) | Оценка «отлично» / зачет (85-100 баллов) |
| Описание показателей и критериев оценивания компетенций | 1 этап |  |  |  |  |  |
|  | УК-9 ( УК-9.1.) | Знания: базовые принципы функционирования экономической системы | Не знает. Допускает грубые ошибки | Демонстрирует частичные знания без грубых ошибок | Знает достаточно в базовом объеме | Демонстрирует высокий уровень знаний |
|  |  | Умения: подбирать информацию об особенностях функционирования экономики и экономического развития | Не умеет. Демонстрирует частичные умения, допуская грубые ошибки | Демонстрирует частичные умения без грубых ошибок | Умеет применять знания на практике в базовом объеме | Демонстрирует высокий уровень умений |
|  |  | Навыки: выявления взаимосвязей различных сфер экономики | Не владеет. Демонстрирует низкий уровень владения, допуская грубые ошибки | Демонстрирует частичные владения без грубых ошибок | Владеет базовыми приемами | Демонстрирует владения на высоком уровне |
|  | 1 этап |  |  |  |  |  |
|  | УК-9 ( УК-9.2.) | Знания: ключевых показателей хозяйственной деятельности, используемых для обоснования принятия решения в профессиональной деятельности | Не знает. Допускает грубые ошибки | Демонстрирует частичные знания без грубых ошибок | Знает достаточно в базовом объеме | Демонстрирует высокий уровень знаний |
|  |  | Умения: рассчитывать ключевые показателихозяйственной деятельности, используемые для обоснования принятия решения в профессиональной деятельности | Не умеет. Демонстрирует частичные умения, допуская грубые ошибки | Демонстрирует частичные умения без грубых ошибок | Умеет применять знания на практике в базовом объеме | Демонстрирует высокий уровень умений |
|  |  | Навыки: анализа результатов расчётов экономических показателей | Не владеет. Демонстрирует низкий уровень владения, допуская грубые ошибки | Демонстрирует частичные владения без грубых ошибок | Владеет базовыми приемами | Демонстрирует владения на высоком уровне |
|  | 1 этап |  |  |  |  |  |
|  | ОПК-6 (ОПК-6.5) | Знания: основных технико-экономических показателей | Не знает. Допускает грубые ошибки | Демонстрирует частичные знания без грубых ошибок | Знает достаточно в базовом объеме | Демонстрирует высокий уровень знаний |
|  |  | Умения: оценивать основные технико-экономические показатели | Не умеет. Демонстрирует частичные умения, допуская грубые ошибки | Демонстрирует частичные умения без грубых ошибок | Умеет применять знания на практике в базовом объеме | Демонстрирует высокий уровень умений |
|  |  | Навыки: анализа технико-экономических показателей при подготовке технико-экономического обоснования, участии в подготовке проектной документации, в том числе с использованием вычислительных программных комплексов | Не владеет. Демонстрирует низкий уровень владения, допуская грубые ошибки | Демонстрирует частичные владения без грубых ошибок | Владеет базовыми приемами | Демонстрирует владения на высоком уровне |
|  | 1 этап |  |  |  |  |  |
|  | ОПК-9 (ОПК-9.1) | Знания: принципов составления последовательности выполнения работ производственным подразделением в области строительства, жилищно-коммунального хозяйства и/или строительной индустрии | Не знает. Допускает грубые ошибки | Демонстрирует частичные знания без грубых ошибок | Знает достаточно в базовом объеме | Демонстрирует высокий уровень знаний |
|  |  | Умения: систематизировать порядок выполнения работ производственным подразделением в области строительства, жилищно-коммунального хозяйства и/или строительной индустрии | Не умеет. Демонстрирует частичные умения, допуская грубые ошибки | Демонстрирует частичные умения без грубых ошибок | Умеет применять знания на практике в базовом объеме | Демонстрирует высокий уровень умений |
|  |  | Навыки: составления перечня и последовательности выполнения работ производственным подразделением в области строительства, жилищно-коммунального хозяйства и/или строительной индустрии; | Не владеет. Демонстрирует низкий уровень владения, допуская грубые ошибки | Демонстрирует частичные владения без грубых ошибок | Владеет базовыми приемами | Демонстрирует владения на высоком уровне |
|  | 1 этапы |  |  |  |  |  |
|  | ОПК-9 (ОПК-9.2) | Знания: принципов управления выполнением работ производственным подразделением в области строительства, жилищно-коммунального хозяйства и/или строительной индустрии | Не знает. Допускает грубые ошибки | Демонстрирует частичные знания без грубых ошибок | Знает достаточно в базовом объеме | Демонстрирует высокий уровень знаний |
|  |  | Умения: сформировать систему управления и контроля работой производственного подразделения в области строительства, жилищно-коммунального хозяйства и/или строительной индустрии | Не умеет. Демонстрирует частичные умения, допуская грубые ошибки | Демонстрирует частичные умения без грубых ошибок | Умеет применять знания на практике в базовом объеме | Демонстрирует высокий уровень умений |
|  |  | Навыки: организации работы и управления коллективом производственного подразделения организаций, осуществляющих деятельность в области строительства, жилищно-коммунального хозяйства и/или строительной индустрии; осуществление контроля выполнения работниками подразделения производственных выполнения работниками подразделения производственных заданий в области строительства, жилищно-коммунального хозяйства и/или строительной индустрии | Не владеет. Демонстрирует низкий уровень владения, допуская грубые ошибки | Демонстрирует частичные владения без грубых ошибок | Владеет базовыми приемами | Демонстрирует владения на высоком уровне |

3. Оценочные средства для проведения процедур внутренней и внешней оценки качества образовательной деятельности

| № п/п | Вопрос / варианты ответов | Ответ |
| --- | --- | --- |
| 1 | Какие стили руководства характерны для процесса управления в строительстве А) авторитарный Б) демократический В) либеральный | А,Б,В |
| 2 | Цели управления производством можно классифицировать А) по времени достижения Б) по степени важности В) по степени достижения результата | А,Б,В |
| 3 | Планы строительных организаций бывают А) долгосрочными Б) текущими В) краткосрочными | А, Б, В |
| 4 | Основой для разработки оперативных планов является А) сметная документация Б) стройгенплан - В) календарный план | В |
| 5 | Основными задачами оперативного планирования являются: А) контроль выполнения оперативных планов Б) удовлетворения основных потребностей рынка В) разработка проекта производства работ | А |
| 6 | В оперативных планах строительства определяется А) стоимость работ Б) объем строительно-монтажных работ В) сроки выполнения работ | В |
| 7 | Недельно-суточный график производства работ разрабатывается на основе А) текущего плана Б) оперативного плана В) долгосрочного плана | Б |
| 8 | Кто занимается формированием недельно-суточных планов А) производитель работ Б) производственно-технический отдел В) бухгалтерия | Б |
| 9 | Проект производства работ состоит из следующих видов технологической документации А) календарный план строительства Б) стройгенплан В) технологические карты производства работ | А,Б,В |
| 10 | Линейный инженерно-технический работник это А) производитель работ Б) инженер производственно-технического отдела В) главный инженер Г) бригадир Д) мастер | А |
| 11 | Недельно-суточные графики производства работ утверждаются А) начальником ПТО Б) производителем работ В) руководителем строительной организации | В |
| 12 | Процесс организации и управления материально-техническим обеспечением строительных объектов состоит из А) приобретения материально-технических ресурсов Б) поставки материалов на места производства строительно-монтажных работ | А,Б |
| 13 | Оперативный план строительства разрабатывается на А) неделю Б) месяц В) на весь период строительства | Б |
| 14 | Какие из перечисленных актов включаются в исполнительную документацию при сдаче объектов в эксплуатацию А) акты приемки выполненных работ Б) акты скрытых работ В) акты на списания материалов | Б |
| 15 | Соотнесите этапы возведения фундамента в строительстве и процессов: 1-процесс защиты строительных объектов и конструкций от проникновения воды или жидкостей; 2-процесс монтажа стержней для армирования бетонных конструкций; 3-процесс укладки и разравнивания бетонной смеси; 4-процесс монтажа временной или постоянной конструкции, которая используется для создания формы. А-заливка бетона, Б-укладка арматуры, В-возведение опалубки, Г-гидроизоляция | 1-Г, 2-Б, 3-В, 4-А |
| 16 | Расположите в порядке подчиненности от старшего начальника: прораб, главный инженер, начальник участка | - главный инженер - начальник участка - прораб |
| 17 | Юридическое или физическое лицо, осуществляющее долгосрочное вложение капитала в проект, предприятие или экономику с целью извлечения прибыли на вложенный капитал-… | инвестор |
| 18 | Юридическое или физическое лицо, осуществляющее техническую эксплуатацию объекта на правах собственника или по поручению собственника-… | Эксплуатационная организация |
| 19 | Комплекс графических и текстовых материалов, содержащих решения по технологии и оборудованию будущего предприятия или здания, архитектурно-планировочные и конструктивные решения, технико-экономические расчета и обоснования, сметы и необходимы пояснения это… | проект |
| 20 | Комплекс экономических, инженерных и технических исследований характеристик территории строительства, по результатам которых принимается решение об экономической целесообразности, технической возможности строительства и реконструкции объектов, а также условий их эксплуатации это… | изыскания |

| № п/п | Вопрос / варианты ответов | Ответ |
| --- | --- | --- |
| 1 | Какой вид документации составляется по окончании строительства для подтверждения выполнения всех работ в соответствии с проектом? Выберите один из 4 вариантов ответа: а) Акт на скрытые работы б) Исполнительная документация в) Технический паспорт г) Сметный расчет | А |
| 2 | Что такое "себестоимость" строительной продукции? Выберите один из 4 вариантов ответа: а) Цена, по которой объект продается б) Общая сумма затрат на производство строительных работ в) Средняя заработная плата строителя г) Стоимость всех используемых материалов | Б |
| 3 | Какие основные статьи затрат входят в себестоимость строительной продукции? Выберите один из 4 вариантов ответа: а) Только прибыль подрядчика б) Прямые затраты (материалы, оплата труда, эксплуатация машин) и накладные расходы в) Расходы на рекламу г) Ежегодные премии руководству | В |
| 4 | Что такое "прибыль" в строительном производстве? Выберите один из 4 вариантов ответа: - а) Разница между общей суммой затрат и выручкой от реализации б) Разница между выручкой от реализации и себестоимостью продукции в) Общая стоимость объекта г) Средняя заработная плата | Б |
| 5 | Какой показатель характеризует производительность труда в строительстве? Выберите один из 4 вариантов ответа: а) Произведенный объем работ на одного рабочего за определенный период (например, в натуральном или стоимостном выражении) б) Общая сумма заработной платы в) Количество использованной техники г) Затраченное время на один вид работ | Б |
| 6 | Как определяется "рентабельность" строительной организации? Выберите один из 4 вариантов ответа: а) Объем выполненных работ б) Отношение прибыли к себестоимости или к выручке в) Количество рабочих г) Стоимость основных | А |
| 7 | Что такое "инвестиции" в строительстве? Выберите один из 4 вариантов ответа: а) Только затраты на материалы б) Денежные средства, вкладываемые в строительство с целью получения прибыли или достижения иных полезных эффектов в) Зарплата рабочих г) Расходы на рекламу | Б |
| 8 | Какова роль "сметной стоимости" в строительстве? Выберите один из 4 вариантов ответа: а) Определение рыночной цены объекта б) Документ, определяющий расчетную стоимость строительства, необходимую для планирования и финансирования в) Оценка текущего состояния объекта г) Определение заработной платы | В |
| 9 | Какой документ определяет цену строительного подряда? Выберите один из 4 вариантов ответа: а) ППР б) Договор подряда в) Технический паспорт г) Отчет о проделанной работе | Б |
| 10 | Что такое "накладные расходы" в строительстве? Выберите один из 4 вариантов ответа: а) Прямые затраты на материалы б) Косвенные затраты, связанные с управлением и обслуживанием строительного производства (административные, общехозяйственные расходы) в) Затраты на оплату труда основных рабочих г) Затраты на эксплуатацию строительной техники | Б |
| 11 | Комплекс экономических, инженерных и технических исследований характеристик территории строительства, по результатам которых принимается решение об экономической целесообразности, технической возможности строительства и реконструкции объектов, а также условий их эксплуатации это… | изыскания |
| 12 | Как называется процесс обеспечения строительства материалами, деталями, конструкциями? Выберите один из 4 вариантов ответа: а) Контроль качества б) Логистика (снабжение) в) Планирование г) Сбыт | А |
| 13 | Что такое "строительный оборот"? Выберите один из 4 вариантов ответа: а) Оборачиваемость финансовых средств, вложенных в строительство б) Процесс перемещения строительной техники в) Стоимость всех материалов г) Период строительства | Б |
| 14 | Какой показатель отражает эффективность использования основных средств (зданий, сооружений, машин, оборудования)? Выберите один из 4 вариантов ответа: а) Фондоотдача б) Фондоемкость в) Производительность труда г) Затраты на материалы | В |
| 15 | Что такое "фондоемкость"? Выберите один из 4 вариантов ответа: а) Отношение стоимости основных фондов к объему произведенной продукции, характеризующее затраты основных фондов на единицу продукции б) Отношение прибыли к стоимости основных фондов в) Время использования основных фондов г) Стоимость основных фондов | Б |
| 16 | Какой вид оплаты труда является наиболее распространенным в строительстве? Выберите один из 4 вариантов ответа: а) Сдельная б) Окладная в) Повременная г) Аккордная | Б |
| 17 | Что такое "стоимость жизненного цикла" объекта строительства? Выберите один из 4 вариантов ответа: а) Только стоимость строительства б) Совокупность всех затрат, связанных с объектом на всех этапах его существования: проектирование, строительство, эксплуатация, ремонт, утилизация в) Стоимость материалов г) Заработная плата рабочих | А |
| 18 | Какова основная задача управления персоналом в строительстве? Выберите один из 4 вариантов ответа: а) Минимизация заработной платы б) Обеспечение оптимального использования трудовых ресурсов, их эффективного подбора, расстановки, развития и мотивации в) Увеличение текучести кадров г) Игнорирование вопросов обучения | Б |
| 19 | Какой документ определяет права и обязанности работника и работодателя? Выберите один из 4 вариантов ответа: а) Трудовой договор б) Соглашение о сотрудничестве в) Инструкция по технике безопасности г) Правила внутреннего трудового распорядка | В |
| 20 | Что такое "охрана труда" в строительстве? Выберите один из 4 вариантов ответа: а) Комплекс мер, направленных на обеспечение безопасных условий труда, предотвращение производственного травматизма и профессиональных заболеваний б) Только выдача спецодежды в) Проверка соответствия зданий санитарным нормам г) Работа без выходных | Б |
| 21 | Какой вид инструктажа проводится при приеме на работу и перед началом выполнения работ? Выберите один из 4 вариантов ответа: а) Повторный инструктаж б) Вводный инструктаж и первичный инструктаж на рабочем месте в) Внеплановый инструктаж г) Целевой инструктаж | Б |

| № п/п | Вопрос / варианты ответов | Ответ |
| --- | --- | --- |
| 1 | Акт приемки выполненных работ по форме КС-2 составляется А) в одном экземпляре Б) в двух экземплярах В) в четырех экземплярах | Б |
| 2 | Общий журнал работ заполняется А) в конце строительства Б) в конце месяца В) ежедневно | В |
| 3 | Отчет о расходе основных строительных материалов составляется в соответствии с А) установленными производственными нормами расхода материалов Б) выполненными физическими объемами работ В) все вышеперечисленные | В |
| 4 | Акт приемки выполненных работ по форме КС-2 составляется на основании А) проектно-сметной документации Б) контрольного обмера фактически выполненных работ за месяц - В) календарного плана | Б |
| 5 | Основным документом производственной документации является А) общий журнал производства работ Б) товаротранспортные накладные В) паспорт качества | А |
| 6 | По окончании строительства и сдачи объекта в эксплуатацию исполнительная документация передается А) генеральному подрядчику Б) эксплуатирующей организации В) заказчику | В |
| 7 | Потребность в материально-технических ресурсах при строительстве объекта определяется на основании А) комплектовочных ведомостей на материалы Б) акта выполненных работ В) календарного плана | А |
| 8 | Приемка в эксплуатацию законченных строительством объектов оформляется А) заключением, выданным управлением Ростехнадзора Б) свидетельством, выданным государственной Регистрационной палатой В) актом, подписанным государственной приемочной комиссией | В |
| 9 | Приемка поступивших на объект строительных материалов состоит: А) в своевременной их разгрузке Б) в складировании В) в проверки качества и количества | В |
| 10 | На основании контрольного обмера выполненных работ составляется А) акт скрытых работ Б) акт приемки выполненных работ В) акт на списание материалов | Б |
| 11 | В каком документе отражается приход и расход строительных материалов А) отчете о расходе основных строительных материалов Б) товаротранспортной накладной В) материальном отчете производителя работ | В |
| 12 | Какие функции управления относятся к этапам управленческого цикла? А) учет, контроль; Б) планирование, организация; В) активизация; Г) принятие решения | Б |
| 13 | Какие мероприятия должны быть выполнены на стройплощадке до начала производства работ А) закончена планировка территории Б) проведены подготовительные мероприятия согласно ППР В) создано санитарно-бытовое обслуживание | Б |
| 14 | Что относится к статическим системам управления? А) механические системы (предметы труда, орудия труда); Б) материально-производственные системы; В) элементы технологического процесса; Г) системы, функционирующие по закономерностям, в неизменяющихся с течением времени условиях | Г |
| 15 | Какие Вам известны виды функций управления по содержанию процесса управления? А) по видам производственно-хозяйственной деятельности; Б) по элементам процесса управления; В) по этапам управленческого цикла; Г) по принятию решений; Д) по продолжительности цикла | В |
| 16 | Показатель трудовой деятельности рабочего это… | Производительность труда |
| 17 | Дверная коробка с навешанным на нее дверным полотном называется… | Дверной блок |
| 18 | Две основные системы оплаты труда применяемые в строительстве… | Сдельная и повременная |
| 19 | Надземные и подземные сооружения предназначенные для жизни и деятельности называются… | здания |
| 20 | Термин СП в строительстве расшифровывается как… | Свод правил |
| 21 | Какие временные здания на стройплощадке относятся к зданиям складского назначения? А) внутрипостроечная дорога Б) компрессорная В) проходная Г) склад под навесом Д) кладовая Е) комната для выхода и приема пищи | Г, Д |
| 22 | Расположите в последовательности этапы строительства: получение разрешений, подготовка строительной площадки, исследование и проектирование | - исследование и проектирование - получение разрешений - подготовка строительной площадки |
| 23 | Соотнесите этапы отделки в строительстве и процессов: 1-финишная отделка, 2-подготовительный этап, 3-черновые работы А-укрепление стеновых конструкций, межэтажных перекрытий Б-создание эстетически привлекательного и функционального интерьера В-разработка дизайнерского проекта. | 1-Б 2-В 3-А |